Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 10ης/2005 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 201/2005

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Α.Μ. 29/01 προϋπ. 293.470,29 € πλέον Φ.Π.Α.

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 12η του μήνα Μαΐου  του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 06/05/2005 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 22:

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

# ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

### ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος απεχώρησε ο κ. Αναστασιάδης Π.

## Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπεβλήθη ο 2ος Α.Π. του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων» Α.Μ. 29/01 Προϋπ. 293.470,29 € χωρίς Φ.Π.Α. εργολαβίας Γεωργίου Διόχνου.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π. παρουσιάζει επί πλέον πίστωση 12.669,60 €.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π. συντάχθηκε προς ολοκλήρωση του έργου για τους λόγους που αναφέρει η Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύει.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού &     Κοινοτικού Κώδικα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Με ψήφους 16 εγκρίνει, τον 2ο Α.Π. του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων» Α.Μ. 29/01 Προϋπ. 293.470,29 € χωρίς Φ.Π.Α. εργολαβίας Γεωργίου Διόχνου.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π. παρουσιάζει επί πλέον πίστωση 12.669,60 €.

Ψηφίζει προς το σκοπό αυτό τη σχετική απαιτούμενη πίστωση των 12.669,60 € σε βάρος του Κ.Α. 7333.04 του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2005.

Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου προς είσπραξη εργολάβου βάσει πιστοποιήσεων του επιβλέποντος έργου Μηχανικού.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Παπαδόπουλος Δ., Πετρόπουλος Σ., Παπαϊωάννου Χ., Αργυρόπουλος Α., Γεωργόπουλος Β.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2005

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΟΥΡΟΣ Β.,  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ.,

ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν.,

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π.,

ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΠΟΥΛΟΣ Β., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.,

ΝΙΩΤΗ Ε., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α.,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., ΝΟΜΠΕΛΗΣ Ζ.,

ΖΙΑΜΠΑΣ Ι., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.

Ακριβές αντίγραφο

## Χαλάνδρι, 13/05/2005

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ