Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 18ης/2005 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 352/2005

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου» Α.Μ. 17/03, προϋπολογισμού 117.388,11 ευρώ

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 19/08/2005 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 18:

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

### ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος απεχώρησαν οι κ.κ. Γυφτόπουλος Γ., Ανδρεόπουλος Ε., Ντίνος Α., Καρατζά Κ., Αργυρόπουλος Α. Παπαδόπουλος Δ. και Κεχαγιόγλου Ν.

## Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο Θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπεβλήθη ο 2ος Α.Π. του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου» Α.Μ. 17/03 προϋπολογισμού 117.388,11 €, εργολαβίας ΡΑΠΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού &     Κοινοτικού Κώδικα, το φάκελο της εργολαβίας καθώς και τον 2ο Α.Π. με την Τεχνική Έκθεση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει, τον 2ο Α.Π. του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου» Α.Μ. 17/03 προϋπολογισμού 117.388,11 €, εργολαβίας ΡΑΠΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Ο εν λόγω 2ος Α.Π. συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων του έργου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 352/2005

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

## Χαλάνδρι, 26/08/2005

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ