Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθ. 29ης/2005 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Aριθ. απόφασης 545/2005

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο» και διάλυση της εργολαβίας

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, κατόπιν της από 15/11/2005 εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 119 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 21:

#### Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

### ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΖΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

## Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 19ο Θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπεβλήθη προς έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών «Κατασκευή κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο» Α.Μ. 18/02, εργολαβίας ‘Κ/ΞΙΑ Α. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ – Ε. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ’ καθώς επίσης θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την διάλυση της εργολαβίας.

Ο εν λόγω 1ος Α.Π. παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 125.492,67 €. Ήτοι η τελική δαπάνη σε εργασίες είναι 70.482,33 €. Μαζί με το Φ.Π.Α. είναι (57.646,52 x 1,18 + 12.835,81 x 1,19) = 83.297,51 €.

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, το φάκελο της εργολαβίας καθώς και τον 1ο Α.Π. με την Τεχνική Έκθεση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Με ψήφους 14 εγκρίνει, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών «Κατασκευή κυλικείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο» Α.Μ. 18/02, εργολαβίας ‘Κ/ΞΙΑ Α. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ – Ε. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ’ και τη διάλυση της εργολαβίας.

Ο εν λόγω 1ος Α.Π. παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 125.492,67 €. Ήτοι η τελική δαπάνη σε εργασίες είναι 70.482,33 €. Μαζί με το Φ.Π.Α. είναι (57.646,52 x 1,18 + 12.835,81 x 1,19) = 83.297,51 €.

Οι κ.κ. Γυφτόπουλος Γ., Παπαϊωάννου Χ., Πετρόπουλος Σ., Παπαδόπουλος Δ., Ανδρεόπουλος Ε., Καρατζά Κ. και Γεωργόπουλος Β. ψηφίσαν λευκό.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 545/2005.

Ανατίθεται στον κο Δήμαρχο η περαιτέρω ενέργεια.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΚΚΑΣ Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Κ., ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ Α., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ν., ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ Π., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ., ΠΟΥΛΟΣ Β., ΝΙΩΤΗ Ε., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΝΤΟΥΡΟΣ Β., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.

Ακριβές αντίγραφο

## Χαλάνδρι, 22/11/2005

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ